      - OBRAS 2024

- CONVÊNIOS FEDERAIS e ESTADUAIS: EM EXECUÇÃO, EM ELABORAÇÃO e CONCLUÍDAS

|  | CONTRATO/ SICONV | ÚLTIMA MEDIÇÃO | ANO | % DE OBRA/ VIGÊNCIA | OBJETO | VALOR/ LIBERAÇÃO/ CONTRA | SITUAÇÃO/ PENDÊNCIA | DATA DE CONCLUSÃO/PREVISÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SEDURBI |  | 2024 | 0,00 31/12/2024 | PRAÇA MANOEL CARDOSO | 344.933,87 | _ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS e MEMORIAIS |  |
| 2. | SEDURBI |  | 2024 | 0,00 31/12/2024 | CAMPO DE FUTEBOL | 2.509.049,28 | _ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS e MEMORIAIS |  |
| 3. | SEDURBI |  | 2024 | 0,00 31/12/2024 | CEMITÉRIO MUNICIPAL | 400.000,00 | _ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS e MEMORIAIS |  |
| 4. | SEDURBI |  | 2024 | 0,00 31/12/2024 | PRAÇA DA LAGOA GRANDE | 24.999,81 | _ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS e MEMORIAIS |  |
| 5. | SEDURBI | _EM EXECUÇÃO | 2023 | 0,00 31/12/2024 | CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL | 180.000,00 0,00% 240.000,00 | _EM EXECUÇÃO | _EM EXECUÇÃO |
| 6. | SEFAZ | 05/02/2024 FINALIZADO | 2023 | 100,00% 31/05/2023 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO POVOADO LAGOA GRANDE | 143.734,42 100,00% 43.734,42 | _CONCLUÍDA | 05/02/2024 |
| 7. | FUNDEB MDE | 09/02/2023 FINALIZADO | 2022 | 100,00% 31/05/2023 | CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA | 219.221,46 100,00% 43.734,42 | _CONCLUÍDA | 09/02/2023 |
| 8. | 25960/2021 915811/2021 | _EM EXECUÇÃO | 2021 | 0,00 31/12/2025 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO LAGOA GRANDE – PALHA DO ALHO | 480.604,00 90,00% 500,00 | _EM EXECUÇÃO | PREVISÃO CONCLUSÃO: 12/2024 |
| 9. | SEDURBI SEFAZ | 30/06/2022 FINALIZADO | 2021 | 100,00% 15/09/2022 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO COQUEIRO-2ª ETAPA e POVOADO FAZENDINHA-RUA DE ZÉ ROSA | 279.048,71 100,00% | _CONCLUÍDA | 30/06/2022 |
| 10. | 01063312-30 001808/2019 886733/2019 | _EM EXECUÇÃO | 2019 | 0,00 31/12/2022 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE SIRIRI: POVOADO MATA DO CIPÓ | 286.500,00 0,00% 300,00 | _EM EXECUÇÃO | PREVISÃO CONCLUSÃO: 12/2024 |
| 11. | 01064387-20 001014/2019 884918/2019 | 20/10/2023 FINALIZADO | 2019 | 100,00% 31/12/2022 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO SABINOPÓLIS | 286.500,00 0,00% 300,00 | CONCLUÍDA | 20/10/2023 |
| 12. | 01064173-85 001046/2019 885766/2019 | 28/03/2024 FINALIZADO | 2019 | 100,00% 30/06/2024 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO LAGOA GRANDE-RUA REINALDO | 429.750,00 0,00% 450,00 | CONCLUÍDA | 28/03/2024 |
| 13. | 01061384-21 054372/2018 879823/2018 | 15/10/2021 FINALIZADO | 2018 | 100,00% 31/12/2021 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO FAZENDINHA | 603.809,52 603.809,52 700,00 | CONCLUÍDA | 15/10/2021 |
| 14. | 01059496-61 048879/2018 873183/2018 | 31/06/2023 FINALIZADO | 2018 | 59,32% 24/08/2022 294.568,76 | ADEQUAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE SIRIRI/SE | 768.199,23 768.199,23 780,00 | CONCLUÍDA | 31/06/2023 |
| 15. | 01056431-67 036320/2018 873395/2018 | 14/04/2023 FINALIZADO | 2018 | 100,00% 30/11/2022 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | 287.363,81 100% 350,88 | CONCLUÍDA | 14/04/2023 |
| 16. | 01058158-96 036484/2018 873740/2018 | 14/04/2023 FINALIZADO | 2018 | 100,00% 30/11/2022 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE SIRIRI: POV. CASTANHAL | 211.790,02 100% 300,00 | CONCLUÍDA | 14/04/2023 |
| 17. | 01056005-46 035005/2018 872127/2018 | 23/02/2021 FINALIZADO | 2018 | 100,00% 15/08/2021 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POV MATA DO CIPÓ | 222.857,14 100% 1.142,86 | CONCLUÍDA | 23/02/2021 |
| 18. | 01042238-09 024019/2017 | 20/03/2020 FINALIZADO | 2017 | 100,00% 21/09/2022 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO CASTANHAL | 255.740,00 100% 260,00 | CONCLUÍDA | 20/03/2020 |
| 19. | 01039062-14 016536/2017 | 20/03/2020 FINALIZADO | 2017 | 100,00% 21/09/2022 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO LAGOA GRANDE | 493.100,00 100% 6.900,00 | CONCLUÍDA | 20/03/2020 |
| 20. | 01040927-09 016547/2017 | 20/03/2020 FINALIZADO | 2017 | 100,00% 21/09/2022 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO COQUEIRO | 245.850,00 100% 4.150,00 | CONCLUÍDA | 20/03/2020 |
| 21. | 01045847-54 028797/2017 | 28/05/2019 FINALIZADO | 2017 | 100,00% 30/12/2022 | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | 258.248,25 100% 500,00 | CONCLUÍDA | 28/05/2019 |
| 22. | 01024973-65 030951/2015 | 29/08/2018 FINALIZADO | 2015 | 100,00% 30/12/2019 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: RUA DA PAZ e CONJ KIRIRIS | 245.850,00 100% 4.150,00 | CONCLUÍDA | 29/08/2018 |

Rafael Dias Souza Santos

Engenheiro Civil-CREA 2709921057